Приложение №1

к постановлению  Администрации района

от  27.02. 2018 года №91

- ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Залесовского района в период пропуска паводковых вод в 2018 году

| № п/п |  |  | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем | до 30.03.2018 |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Провести оценку высоты снежного покрова, плотности снега, запасов воды в снежном покрове ,толщину льда на реках и озерах | до 30.03.2018 |  |  |  | Отдел по делам ГО , ЧС и МР; Администрации сельсоветов |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проверить готовность к пропуску паводковых вод гидротехнических сооружений, представляющих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. | до 12..03.2018 |  |  |  | Председатель КЧС и ПБ района; Отдел по делам ГО, ЧС и МР; Залесовский «Агролесхоз» |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнить комплекс необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе: произвести сколку льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов; очистить водопропускные трубы под дорогами; проверить линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению; обеспечить пропускную способность дорог, мостов и мостовых переходов в период весеннего половодья; предусмотреть необходимый запас материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | МУП «Теплосета», МУП «Коммунальщик» ГУП ДХ АК «Северо- Восточное ДСУ» «Филиал Залесовский» ( по согласованию); Залесовские РЭС Северо-Восточных электри-ческих сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»(по согласованию) ; Залесовский РУЭС Алтайского филиала ОАО «Ростелеком»(по согласованию) ; Администрации сельских советов. |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечить готовность и надежность работы объектов жизнеобеспечения района, исключить в период весеннего половодья случаи плановых отключений электроэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах района. |  |  |  | в течение всего периода половодья |  |  |  | Залесовские РЭС филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» .(по согласованию) Залесовский электроучасток ООО «Заринские горэлектросети».(по согласованию) |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Создать необходимый резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | АЗС №87 Заринской нефтебазы ОАО «НК «Роснефть» - «Алтайнефтепродукт» (по согласованию); МУП «Теплосета», МУП «Коммунальщик» ГУП ДХ АК «Северо- Восточное ДСУ» «Филиал Залесовский» ( по согласованию); Залесовские РЭС Северо-Восточных электри-ческих сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию) ; Залесовский РУЭС Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) ; Администрации сельских советов. КГБУЗ «Залесовская ЦРБ» » (по согласованию) |  |  |
| 7 |  |  | МУП «Комунальщик», Администрациям сельсоветов района обеспечить проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, созданию запасов химических реактивов для надежной работы водопроводных сооружений. Организовать проведение ревизии запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Обеспечить сохранность жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весеннего половодья. |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | МУП « Комунальщик.»; Администрации сельсоветов. |  |  |
| 8 |  |  | Определить и подготовить места на случай проведения эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определить порядок эвакуации населения, создания условий для временного проживания эвакуированных, снабжения населения продовольствием |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | Председатель эвакоприемной комиссии района; Отдел по делам ГО, ЧС и МР; Администрации сельсоветов |  |  |
| 9 |  | Организовать подготовку медицинских учреждений, с.Залесово и с.Шатуново, подверженных подтоплениям, для оказания помощи пострадавшим при паводке и для этого иметь необходимый резерв медикаментов; |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  |  | КГБУЗ «Залесовская ЦРБ» » (по согласованию) |  |  |
| 10 |  | Обеспечить постоянный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в районе в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | в течение всего периода половодья |  |  |  |  | Заринский филиал Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (по согласованию) |  |  |
| 11 |  | Организовать мониторинг за уровнем воды в реках района. При приближении уровней воды к опасным отметкам организовать круглосуточное дежурство в районах, подверженных подтоплениям, заторным явлениям |  |  |  | Во время пропуска паводковых вод |  |  |  |  | Отдел по делам ГОЧС и МР; ЕДДС района.; Администраций сельсоветов. |  |  |
| 12 |  |  | Обеспечить за счет средств районного бюджета финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Март- май 2018 г. |  |  |  | Комитет Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике; |  |  |
| 13 |  |  | Совместно с администрациями сельсоветов проверить наличие связи в населенных пунктах, подвергающихся подтоплению. В период ледохода и пропуска паводковых вод осуществлять круглосуточный прием и передачу телеграмм с отметкой «Шторм». Обеспечить готовность системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | Залесовский РУЭС Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |  |
| 14 |  |  | Проверить готовность паводковой комиссии, созданной при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, к организации работ (с выездом на места) по контролю за ходом выполнения противо паводковых мероприятий на территориях, где прогнозируется и складывается наиболее опасная паводковая обстановка |  |  |  | до 30.03.2018 |  |  |  | КЧС и ПБ района; отдел по делам ГО , ЧС и МР. Администрации сельсоветов. |  |  |
| 15 |  |  | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе; Администрации сельсоветов района. |  |  |
| 16 |  |  | Принять меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы края, обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления (затопления) |  |  |  | до 12.03.2018 |  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации района. |  |  |
| 17 |  | Обеспечить охрану общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в районах, подверженных подтоплениям (затоплениям) |  |  |  | в период пропуска паводковых вод |  |  |  | Отделение полиции по Залесовскому району МО МВД России «Заринский»( по согласованию) |  |  |  |
| 18 |  | Вести разъяснительную работу с населением через средства массовой информации (сходы, печать) о правилах поведения и соблюдении мер безопасности в период половодья, своевременно предоставлять необходимую информацию для СМИ |  |  |  | постоянно |  |  |  | Администрации сельсоветов района; Личный состав пожарных частей Залесовского гарнизона. Отдел по делам ГО, ЧС и МР. |  |  |  |

Начальник отдела по делам гражданской обороны , чрезвычай

ным ситуациям и мобилизационной работе Администрации

Залесовского   района                                                                                                                                    А.Г. Дите